PROPOSTA E ORÇAMENTO

TERR4 Outdoor Gear

Loja online completa, sistema de alugueres, painel de gestão e automação de marketing. Uma plataforma desenvolvida de raiz para vender, alugar e crescer.

| Cliente | TERR4 Outdoor Gear |
| --- | --- |
| Projeto | Plataforma de vendas (terr4.pt) |
| Data | Julho de 2026 |
| Investimento total | 3 100,00 € |
| Modalidades | 4 opções de pagamento (ver secção 5) |

Este documento apresenta o âmbito do trabalho, a composição do investimento e quatro modalidades de pagamento à escolha.

# 1. Resumo do projeto

A TERR4 Outdoor Gear passa a dispor de uma plataforma de e-commerce completa e à medida, desenhada para vender e alugar tendas de tejadilho e equipamento de campismo.

Não se trata de um website montado a partir de um template, mas de uma aplicação web desenvolvida de raiz, com loja integrada com pagamentos, sistema de alugueres com calendário, painel de administração completo e automação de emails e campanhas de marketing. É uma base tecnológica pensada para gerar vendas e crescer com o negócio.

# 2. Tecnologia utilizada

A plataforma assenta em tecnologias modernas, robustas e usadas por empresas de referência, garantindo desempenho, segurança e escalabilidade futura.

## Base da aplicação

- Next.js 16 e React — framework moderno, o mesmo usado por empresas como a OpenAI, Notion e TikTok.

- TypeScript — código tipado, mais fiável e com menos erros.

- Tailwind CSS — design responsivo, adaptado a telemóvel, tablet e computador.

## Dados e infraestrutura

- PostgreSQL (Neon) — base de dados profissional na cloud.

- Prisma — camada de acesso a dados segura e organizada.

- Vercel — alojamento com entrega global e alta disponibilidade.

- Cloudinary — gestão e otimização das imagens dos produtos.

## Serviços integrados

- Stripe — processamento de pagamentos seguro e certificado.

- Resend — envio de emails transacionais e de marketing.

# 3. Funcionalidades desenvolvidas

## Loja online

- Catálogo de produtos com página individual detalhada por produto.

- Carrinho de compras persistente.

- Checkout com pagamento por cartão via Stripe.

- Gestão automática de stock, com estados (disponível, brevemente, esgotado).

- Reserva de produtos esgotados com aviso automático quando voltam a ter stock.

## Sistema de alugueres

- Pedido de aluguer com seleção de datas e calendário de disponibilidade.

- Fluxo de aprovação, rejeição e cancelamento pelo administrador.

- Emails automáticos ao cliente em cada fase do processo.

## Contas de cliente

- Registo com confirmação de email obrigatória.

- Requisitos de segurança na password.

- Aceitação obrigatória de termos e condições, com registo da data (RGPD).

- Consentimento opcional para comunicações de marketing.

## Painel de administração

- Gestão completa de produtos, com upload de imagens e reordenação.

- Gestão de encomendas e do respetivo estado.

- Gestão de alugueres com calendário.

- Gestão de clientes e exportação de contactos.

- Moderação de avaliações e galeria de fotos de clientes.

## Promoções e campanhas

- Criação de promoções com preço reduzido e data de validade.

- Preço promocional refletido em todo o site e respeitado no pagamento.

- Envio automático de email de promoção aos clientes subscritos.

- Envio automático de email quando um novo produto é lançado.

## Emails automáticos

- Cerca de 15 tipos de email, com design profissional e identidade da marca.

- Confirmações de conta, encomenda e aluguer; avisos internos ao negócio.

## Segurança

- Área de administração protegida e isolada do público.

- Passwords encriptadas; sessões seguras; verificação de permissões.

- Boas práticas de conformidade com o RGPD.

## SEO e presença online

- Site indexado no Google, com sitemap e metadados otimizados.

- Domínio próprio terr4.pt configurado e seguro (HTTPS).

# 4. Composição do investimento

O valor do projeto reflete não apenas as horas de desenvolvimento, mas também o valor de componentes especializados que uma plataforma deste tipo exige. Cada componente é apresentado em separado, para total transparência.

| Componente | Descrição | Valor |
| --- | --- | --- |
| Desenvolvimento da plataforma | 50 horas de desenvolvimento à medida (frontend, loja, alugueres, painel de administração, contas de cliente), à taxa de 37,00 €/h. | 1850,00 € |
| Integração de pagamentos | Configuração completa do Stripe: checkout seguro, confirmação automática de pagamentos e sincronização de encomendas. | 350,00 € |
| Automação de emails e marketing | Cerca de 15 tipos de email automáticos e sistema de campanhas e promoções com envio a subscritores. | 300,00 € |
| Infraestrutura e colocação online | Configuração de domínio, alojamento, base de dados e serviços; colocação da plataforma em produção. | 350,00 € |
| SEO e indexação | Otimização para motores de busca, sitemap, metadados e indexação no Google. | 250,00 € |
| INVESTIMENTO TOTAL | Plataforma completa, testada e em produção | 3 100,00 € |

# 5. Detalhe das horas de desenvolvimento

As 40 horas de desenvolvimento incluídas na primeira linha do quadro anterior repartem-se pelas seguintes áreas:

| Área | Horas |
| --- | --- |
| Arquitetura, setup e infraestrutura | 4h |
| Frontend público e design | 7h |
| Loja, carrinho e checkout | 7h |
| Sistema de contas de cliente | 3h |
| Sistema de alugueres | 5h |
| Dashboard de administração | 8h |
| Promoções e campanhas | 3h |
| Sistema de emails transacionais | 3h |
| Segurança e proteção de dados | 3h |
| SEO, indexação e domínio | 2h |
| Testes, correções e mobile | 5h |
| TOTAL | 50h |

# 6. Modalidades de pagamento

Apresentam-se quatro modalidades à escolha, para se adaptarem à preferência e ao fluxo de tesouraria do cliente.

| OPÇÃO A Pagamento único |  |
| --- | --- |
| Pagamento integral no arranque | 3 100,00 € |
| Desconto de 7% por pagamento único | − 217,00 € |
| Total a pagar | 2883,00 € |

| OPÇÃO B Faseado (40 / 30 / 30) |  |
| --- | --- |
| Entrada (arranque) - 40% | 1 240,00 € |
| Fase intermédia - 30% | 930,00 € |
| Entrega final - 30% | 930,00 € |
| Total | 3 100,00 € |

| OPÇÃO C 2 meses de oferta + mensal |  |
| --- | --- |
| Meses 1 e 2 | 0,00 € (oferta) |
| Meses 3 a 14 - 12 prestações | 258,33 € / mês |
| Total | 3 099,96 € |

| OPÇÃO D Setup + avença mensal |  |
| --- | --- |
| Setup inicial (arranque) | 700,00 € |
| Avença mensal (manutenção, alterações, suporte) | 20,00 € / mês |
| Custo no primeiro ano | 3 100,00 € |

As modalidades A, B e C referem-se ao desenvolvimento e entrega da plataforma. A modalidade D inclui, além do desenvolvimento, um serviço contínuo de manutenção, pequenas alterações e suporte, ideal para quem prefere ter o site sempre acompanhado sem se preocupar com custos pontuais.

# 7. Condições

## Incluído

- Desenvolvimento completo de todas as funcionalidades descritas.

- Configuração de domínio, alojamento e serviços integrados.

- Testes, correção de erros e colocação em produção.

## Não incluído

- Custos de serviços externos (alojamento, base de dados, Stripe, envio de emails), que possuem planos gratuitos e evoluem com o volume do negócio.

- Criação de conteúdos (textos e fotografia de produto).

- Nas modalidades A, B e C, manutenção e novas funcionalidades após a entrega (orçamentadas à parte ou cobertas pela modalidade D).

## Validade

Orçamento válido por 30 dias a contar da data de emissão. Condições de pagamento a formalizar em contrato entre as partes.

## Parceria

O valor apresentado ao longo deste documento corresponde ao valor comercial da plataforma desenvolvida à medida.

Em reconhecimento da relação de proximidade e como apoio ao crescimento da TERR4 Outdoor Gear, será aplicada uma condição de parceria exclusiva, reduzindo o investimento para 700,00 €, correspondente apenas ao desenvolvimento da plataforma, sendo todos os restantes componentes oferecidos no âmbito desta colaboração.

Valor comercial: 3 100,00 €

Valor final da parceria: 700,00 €